**软件任务委托开发合同**

**甲方**：武汉XXX有限公司

**乙方**：XX公司

乙方受甲方委托进行**智慧水务系统**的开发工作，双方本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下协议:

# 一、 项目名称：

智慧水务系统

# 二、 内容及要求

1、开发内容：根据甲方的要求，乙方在规定时间内完成智慧水务系统的开发，该系统的设计及开发要求详见《需求说明书》

2、开发时间：30天

（1）启动日期：甲乙双方签字盖章之日即为项目正式启动日期；

（2）完成期限：自项目正式启动后，在 **30** 个工作日内完成。

# 三、双方权利义务:

## 3.1 甲方

(1) 甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发，有増加或修改内容双方需另行协商解决;在不影响进程的情况下,对于甲方的小规模变动的需求，乙方必须满足;若出现大幅度的变更，则甲乙双方商议延长开发周期；

(2) 甲方完全拥有该系统的所有权,包括使用权、著作权等所有权利；

(3) 甲方应当按照协议，按时向乙方支付开发费用。

## 3.2 乙方

(1) 乙方有责任按甲方的要求在规定时间内完成项目软件开发的内容；

(2) 在项目开发完毕之后，在乙方对甲方提供的维护服务期之内，由于甲方设计变更而导致的变更，若变更范围在本合同所规定的功能范围之内，乙方有义务免费为甲方修改变更内容；

(3) 乙方有责任对本合同的内容进行保密；

(4) 乙方有责任对与甲方项目的接口规范进行保密，在未经甲方书面许可的情况下，不得向第三方泄露；

(5) 乙方有责任在项目验收合格完成之后，向甲方提供\_个月的免费维护服务，此维护仅指软件bug的修改以及小范围的功能性改动；

(6) 乙方有责任自行准备软件开发所需的硬件设备及开发资料。

# 四、费用和支付方式:

1、 费用：此项目费用合计为20万元人民币。

2、 支付方式：

在甲方整体项目开发完毕后个工作日内完成测试验收，并向乙方提供验收合格报告。同时，乙方将软件设计相关文档交付给甲方，甲方在7个工作曰内支付乙方开发费用。

3、 违约责任：

(1) 甲方有责任按协议支付乙方费用，如因甲方自身原因,未能按时交付，则每延期一天，甲方将额外支付乙方总费用的1%作为补偿；

(2) 乙方有责任按期向甲方交付源代码和设计文档，实现项目中的所有功能，如因乙方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将扣除乙方总费用的1%作为补偿。如确因甲方原因，造成乙方未能按时交付，则乙方不承担由此造成的甲方的损失。

# 五、对在本合同履行过程中出现的争议，双方本着友好协商的原则予以解决。

# 六、本合同壹式貳份，双方各执壹份，签字盖章有效。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：** 武汉XXX有限公司 | **乙方：** XX公司 |
| **代表签字：** | **代表签字：** |
| **日期：**2022年04月30日 | **日期：**2022年04月30日 |